## Slide 1: Minecraft Wiki
By Mathias, Manuel und Simon

## Slide 2: Ablauf
Minecraft Wiki
Minecraft Plugin
Informieren
Planen
Entscheiden
Realisieren
Kontrolliren
Auswerten
Live Demo
Schwierigkeiten

## Slide 3: Minecraft Wiki fuer Plug-In
Wiki für ein Minecraft Plugin
Selbst gehostete Webseite
Integrierter Plugin Test
URL: wiki.wnw.li
Themen:
Overview
Setup
Commands
Config
Demo

## Slide 4: Plug-In: OneBlock by Waldnetworks
Minecraft OneBlock Plugin
Software: Paper, Spigot, Purpur
Version: 1.21.x
Dependance: Java

## Slide 5: Informieren
Projekt Ziel:
Erstellung Wiki-Seite für OneBlock Plugin
Schneller und einfacher Zugriff auf Plugin Informationen
Temporaerer Server fuer Testing
Ausgangslage:
Entwickeltes Plugin
Downloadbar auf Modrinth
Keine Informationsquelle
Risiken:
KI programmiert
Eingeschraenkter Einfluss auf Projekt

## Slide 6: Planen
1 Woche
Aufgaben verteilen
Angefangen Webseite zu erstellen
2 Woche
Webseite weiter coden (Claud)
Demo Server aufsetzen
Dokumente bereitmachen und schreiben
3 Woche
Praesentation anfangen
Dokumente weiter fuehren
Server und Webseite Testen

## Slide 7: Entscheiden
Server
Optionen: BBZW, Manuel
Entscheid: Manuel
Coden
Optionen: Vibecoding, Selbst coden
Entscheid: Selbst coden

## Slide 8: Realisieren
Angefangen zum Coden
Umgestiegen auf Vibecoding
Probleme mit Server und Webseite
Weiter Vibecoding
Praesentation vorbereiten
Dokumentationen schreiben
Praesentation ueben
Alles nochmal anschauen und kleine Sachen fixen

## Slide 9: Kontrollieren
Vollstaendigkeit / Funktionalitaet
Webseite
Server
Server
Starten
Verbinden
Beenden

## Slide 10: Auswerten
Zusammenarbeit
Gute Aufgabenverteilung
Zuegiges Arbeiten
Transparente Kommunikation
Produkt
Erfuellte Kriterien
Sehr gelungen
Ansprechende Gestaltung
Informieren
Klares Ziel, Ressourcen, Anforderungen
Fertige Planung
Planen
2 Lektion fertig
Entscheidung
Schnelle Entscheidung
Realisierung
Anfangs langsam nachher schneller
Testphase
Mehrere Anlaeufe
Meilenstein
Alle Termine einhalten
Gute Einschautzung

## Slide 11: Life Demo

## Slide 12: Schwierigkeiten
Zeitmangel
Server Problem
Fehlschlag bei Einsatz von KI

## Slide 13: END