Dokumentation: Selbstständige Projektarbeit

Die Dokumentation sollte als ein zusammenhängendes Dokument (z. B. als PDF-Datei) abgegeben werden. Dazu gehört ein Deckblatt mit dem Projekttitel, den Namen der Lernenden, der Klasse und dem aktuellen Datum. Die weiteren Kapitel können anhand dieses Beispiels aufgebaut werden.

Als Faustregel gilt: Jede IPERKA-Phase beantwortet eine Frage:

- Informieren: Was ist das Problem und was ist das Ziel?

- Planen: Wie gehen wir vor?

- Entscheiden: Welche Lösung wählen wir – und warum?

- Realisieren: Was haben wir konkret gemacht?

- Kontrollieren: Ist das Ergebnis richtig? Sind alle Anforderungen erfüllt?

- Auswerten: Was haben wir gelernt?

Inhalt

1. Informieren	2

2. Planen	3

3. Entscheiden	4

4. Realisieren	5

5. Kontrollieren	6

6. Auswerten	7

# 1. Informieren

In diesem Kapitel beschreibst du die Ausgangslage und den Projektauftrag. Erkläre, welches Problem gelöst oder welches Produkt erstellt werden soll. Definiere die Projektziele, Anforderungen, Rahmenbedingungen (z. B. Zeit, Tools, Ressourcen) sowie mögliche Risiken oder Einschränkungen. Ziel ist es, eine klare Grundlage für das gesamte Projekt zu schaffen.

# 2. Planen

In diesem Kapitel zeigst du, wie du dein Projekt organisierst und planst. Dazu gehören ein realistischer Zeitplan, die Aufgabenverteilung im Team, wichtige Meilensteine sowie benötigte Ressourcen. Ebenfalls sollen Abhängigkeiten zwischen Aufgaben und eine Checkliste oder Arbeitsübersicht enthalten sein. Für die Planung deines Projekts stehen dir Vorlagen für den Zeitplan sowie die Checkliste zur Verfügung. Diese dienen als Orientierungshilfe, damit du dein Projekt strukturiert planen, Aufgaben sinnvoll organisieren und den Fortschritt nachvollziehbar dokumentieren kannst. Die bereitgestellten Vorlagen sind eine Empfehlung und unterstützen dich bei der Anwendung der IPERKA-Methode. Du darfst jedoch auch eigene Tools oder Programme verwenden, sofern Zeitplan, Aufgabenverteilung, Meilensteine und Checkliste vollständig, übersichtlich und nachvollziehbar dargestellt werden.

# 3. Entscheiden

In diesem Kapitel vergleichst du verschiedene Lösungsvarianten, Tools oder Vorgehensweisen. Beschreibe mögliche Optionen, deren Vor- und Nachteile und begründe nachvollziehbar, warum du dich für eine bestimmte Lösung entschieden hast.

# 4. Realisieren

In diesem Kapitel dokumentierst du die praktische Umsetzung deines Projekts. Beschreibe die wichtigsten Arbeitsschritte, eingesetzte Technologien oder Werkzeuge, auftretende Probleme sowie deren Lösungen. Relevante Screenshots, Skizzen oder Beispiele können zur Veranschaulichung ergänzt werden.

# 5. Kontrollieren

In diesem Kapitel überprüfst du, ob dein Projekt die definierten Ziele und Anforderungen erfüllt. Führe Tests, Qualitätskontrollen oder Soll-/Ist-Vergleiche durch und dokumentiere mögliche Fehler, Abweichungen oder Verbesserungsbedarf.

# 6. Auswerten

In diesem Kapitel reflektierst du den gesamten Projektverlauf. Beschreibe, ob die Ziele erreicht wurden, was gut funktioniert hat, welche Schwierigkeiten aufgetreten sind und was du bei zukünftigen Projekten verbessern würdest. Ergänze ein persönliches oder teambezogenes Fazit.